TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/005/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 005/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.122.066-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E CIVIS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM SIURB, SMC, SDTE E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

OBJETO DO ADITAMENTO:     1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO;

2)   DO VALOR E DOS RECURSOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada  “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Lilian Ferguson, 40 - Pirituba – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.627.898/0001-96, neste ato representada pelo sócio, Sr. José Gabriel Venturelli, portador do RG nº 6.935.452-2 e do CPF nº 740.527.218-53, a seguir denominada "CONTRATADA, resolvem de comum acordo, considerando o  parecer jurídico de fls. 1008 e o despacho de fls. 1009 retificado em fls. 1031, do Processo nº 2014-0.122.066-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 005/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS

2.1. 	O valor total da presente prorrogação mais reajustes é de R$ 925.457,76 (novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 787.047,60 (P0) (setecentos e oitenta e sete mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos) mais R$ 138.410,16 (RE) (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos).

2.2. 	As despesas correspondentes serão oneradas pelas dotações orçamentarias nº’s: 22.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 (SMSO), 25.10.13.122.3024. 2100.3.3.90.39.00.00 (SMC) e 30.10.11.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 (SDTE).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas ao Contrato nº 005/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,               de                                 de 2017.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SERVIÇOS E OBRAS

SMSO

_________________________________________

JOSÉ GABRIEL VENTURELLI

SÓCIO

ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA