TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/018/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 018/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.178.324-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO PONTAL LESTE.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROLONGAMENTO DA RADIAL LESTE, INCLUINDO VIADUTO GUAIANAZES, PONTILHÕES, INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, DESDE ARTUR ALVIM ATÉ GUAIANAZES E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO PONTAL LESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.467.578/0001-02, sediado na Av. Angélica, 2330/2346/2364, 7° andar, sala 716, Consolação, no Município de São Paulo/SP, representado neste ato por seus Representante Legais, Sr. Renato de Barros Correia Matos, portador do RG nº 5970139SDS-PE e do CPF nº 054.322.934-39 e Sr. Marcel Augusto Farias  Vieira, portador do RG nº 1.637.830 SSP/PE e do CPF nº 318.457.464-49 (OAS), por seu Representante Legal, Sr. João Henrique Santos de Campos, portador do RG nº 3.753.062 – SSP/BA e do CPF nº 487.950.035-68 (EIT) e pelo Diretor Sr. José Claudio de Almeida Mendonça de Barros, RG nº 5.502.375 SSP/SP e do CPF nº 770.014.278-53 (S.A. PAULISTA), a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 6.286 e o despacho de fls. 6.287, do Processo nº 2008-0.178.324-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 018/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1.  Suspensão do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 01 de outubro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 018/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,          de                                           de 2017.

________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

CONSÓRCIO PONTAL LESTE

_______________________________

Renato de Barros Correia Matos

Representante Legal

OAS

________________________________

Marcel Augusto Farias  Vieira

Representante Legal

OAS

______________________________

João Henrique Santos de Campos

Representante Legal

EIT

________________________________________

José Claudio de Almeida Mendonça de Barros

Diretor

S.A. PAULISTA