TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/043/SIURB/13/2016.

CONTRATO Nº 043/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.139-5.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP.

OBJETO: 	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 1 - CORREDOR LESTE - RADIAL 1, INTEGRANTE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP, constituído pelas empresas: CONSTRUTORA OAS S/A (líder 60%),  inscrita no CNPJ sob o nº 14.310.577/0001-04, sediada na Av. Francisco Matarazzo, 1.350 – Andar 17 – Sala 1.701 – Água Branca – SP, neste ato representada pelo  Engenheiro Civil Sr. Francisco Germano Batista da Silva, portador do RG nº 2.353.569 SSP/PE  e do CPF nº 415.704.564-53 e EIT ENGENHARIA S/A (40%), inscrita no CNPJ sob o nº 13.300.818/0001-71, sediada na Rua Gerardo Pereira de Melo, 1.020 – Sala 03 – Juazeiro – Município de Guararuana - CE, neste ato representada por seu Representante Legal  Sr. João Henrique Santos de Campos, portador do RG nº 3.753.062 - SSP/BA e do CPF nº 487.950.035-68, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.329 e o despacho de fls. 1.330, do Processo nº 2013-0.136.139-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 043/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO  CONTRATO

  - Em decorrência do 2º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 1.324 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 16 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 043/SIURB/13 que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                   de 2016.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

C O N T R A T A D A

CONSÓRCIO MOBILIDADE URBANA SP

______________________________                ______________________________

CONSTRUTORA OAS S/A			            EIT ENGENHARIA S/A

Francisco Germano Batista da Silva             João Henrique Santos de Campos