TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/057/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 057/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.260.426-9.

CONTRATANTE: 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 		PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO:   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Caiubi, 867 - Perdizes - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.294.872/0001-72, representada neste ato pelo  Sócio Diretor, Senhor Paulo Rogério de Carvalho, portador do RG nº 13.451.283- SSP/SP  e do CPF nº 052.079.228-90, a seguir denominada "CONTRATADA", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 18/19 e o despacho de fls. 20 do Memorando nº 011/SIURB/EDIF.5/17 (TID 16242290) ao processo nº 2014-0.260.426-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 057/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo contratual da UBS Encosta Norte por mais 90 (noventa) dias a contar de 15 de  abril de 2017.

  - Prorrogação do prazo contratual da UBS Cambuci por mais 90 (noventa) dias a contar de 15 de  abril de 2017.

  - Prorrogação do prazo contratual da UBS Jd. Colombo por mais 90 (noventa) dias a contar de 15 de  abril de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº  057/SIURB/15.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,          de                                   de 2017.

_________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL

SE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

_______________________________________

C O N T R A T A D A

PAULO ROGÉRIO DE CARVALHO

SÓCIO DIRETOR

PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA