TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/061/SIURB/13/2017.

CONTRATO Nº 061/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.098.429-1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO DEMOLIÇÕES, OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA DE ESPAÇOS REMANESCENTES, CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS, OBRAS VIÁRIAS E OBRAS DE READEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DO CHUVISCO.

OBJETO DO ADITAMENTO:	1)   DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL;

2) ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Rui Barbosa, 95 – 7º andar – Bela Vista – São Paulo – SP,  inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, neste ato representada por seu Procurador, Senhor Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 8.050/8.051 e o despacho autorizatório de fls. 8.052, do Processo nº 2013-0.098.429-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 061/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1.   Prorrogação do prazo contratual por mais 04 (quatro) meses, a contar de 10 de março de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA      - 	ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

2.1.	Adoção de novo cronograma Físico-Financeiro apresentado às fls. 8.027/8.028.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 061/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                   de 2017.

_______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SERVIÇOS E OBRAS

SMSO

____________________________________________

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

LUCIANO BENEDITO

PROCURADOR