TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/074/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 074/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017-0.014.621-8 (Proc. Origi. 2015-0.223.155-3).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, AGRUPADOS EM UM ÚNICO LOTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – Conj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP,  inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, neste ato representada por seu Procurador, Senhor Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 63 e o despacho autorizatório de fls. 64, do Processo nº 2017-0.014.621-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 074/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

  - Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 001/074/SIURB/16/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1. 	Prorrogação do prazo de execução para a CEI Setor 2406 – Antonio Lombardo, por mais 137 (cento e trinta e sete) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 55.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 074/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                   de 2017.

_______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

____________________________________________

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

LUCIANO BENEDITO

PROCURADOR