TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/077/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 077/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.357.840-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	CONSÓRCIO DP BARROS / FBS.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS AO CONTROLE DE INUNDAÇÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PACIÊNCIA.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO DP BARROS / FBS, sediado na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.409.044/0001-75, constituído pelas empresas DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (Líder com 50%), sediada na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, inscrita no CNJP/MF sob o nº 04.780.776/0001-22, neste ato representada por seu Representante Legal Senhor, Marcelo Oliveira Anezini, portador do RG nº 25.056.120-7 – SSP/SP e do CPF nº 128.526.328-61 e FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A., (Componente com 50%), sediada na Rua Cenno Sbrighi, 170 – edif. I – 4º andar, Água Branca, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 66.806.555/0001-33, neste ato representada por seus Procuradores, Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Sueli Terezinha Moretti Costa, portadora do RG n° 8.393.755 – SSP/SP e do CPF n° 043.802.598-97, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o Parecer Jurídico fls. 8.659/8.660 e o Despacho  fls. 8.661, do Processo nº 2014-0.357.840-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 077/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

  - Suspensão do prazo contratual por 04 (quatro) meses, a contar de 01 de julho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 077/SIURB/15 que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,         de                                         de 2017.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

CONSÓRCIO DP BARROS / FBS

___________________________

DP BARROS

Marcelo Oliveira Anezini

Representante Legal

__________________________

FBS

Procurador

André da Silva