TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/091/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 091/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.326.262-2 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	CONSÓRCIO BLK / MPD.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU’S JOSÉ BONIFÁCIO E CEU SÃO MIGUEL - LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, outro, o CONSÓRCIO BLK / MPD, inscrito no CNPJ sob o nº 23.877.250/0001-00, sediado na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.470, Cjs. 1010/1011 – Vila Olímpia, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas BLK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (Líder com 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 10.674.714/0001-39, sediada na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.470, Cjs. 1010/1011 – Vila Olímpia, no Município de São Paulo e MPD ENGENHARIA LTDA (Componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 50.765.288/0001-63, sediada na Rua Afonso Sardinha, 95 – Sala 104, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Procurador, Senhor Hideo Oki, portador do RG nº 6.981.803-SSP/SP e do CPF nº 665.127.278-00, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 236/237 e o despacho autorizatório de fls. 238 do Processo nº 2015-0.326.262-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 091/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

  - Suspensão do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 10 de julho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 091/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2017.

______________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

____________________________________

CONSÓRCIO BLK / MPD

HIDEO OKI

PROCURADOR