TERMO DE ADITAMENTO Nº 020/136/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 136/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.201-4 (Proc. Orig.n° 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 14, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Municipal da Secretaria de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CRONACON / FLASA, inscrito no CNPJ sob o n° 14.660.939/0001-97, sediado na Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia, no Município de São Paulo, neste ato representada por seus Representantes Legais Srs. Gilberto Vieira Esguedelhado, portador do RG n° 19.657.402 e do CPF nº 106.631.548-55 (CRONACON) e Francisco Claudionor Pozzi, portador do RG n° 3.956.794 e do CPF nº 432.563.768-00 (FLASA), a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.217 e o despacho de fls. 2.218 do Processo nº 2011-0.133.201- 4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 136/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Prorrogação do prazo de execução do contrato da CEI Setor 2306, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 21 de janeiro de 2017.

  - Prorrogação do prazo de execução do contrato da CEI Setor 3008, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 11 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 136/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                             de 2017.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE

SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

CONSÓRCIO CRONACON / FLASA

_______________________________              _________________________________

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO	             FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI

REPRESENTANTE LEGAL		         REPRESENTANTE LEGAL

(CRONACON)                                                         (FLASA)