TERMO DE ADITAMENTO Nº 016/165/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 165/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.117-4 (Proc. Orig. nº 2011-0.243.796-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 05, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:     1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2) DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada pelo Procurador, Sr. William de Almeida, portador do RG nº 25.625.975-6 – SSP/SP, CPF nº 185.220.048-03, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.448/2.449  e o despacho de fls. 2.250, do processo nº 2011-0.133.117-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 165/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual constante e não constantes do caderno de preços nº 044/EDIF/SIURB/11, conforme descrição abaixo:

- Inclusão de Serviços extracontratuais:

a.1) (CEI Setor 6802), no valor de R$ 28.113,52 (vinte e oito mil, cento e treze reais e cinquenta e dois centavos);

- Extensão de Serviços Contratuais:

b.1) (CEI Setor 6802), no valor de R$ 169.888,63 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos);

- Redução de serviços contratuais:

c.1) (CEI Setor 6802), no valor de R$ 134.685,80 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos);

- Supressão Contratual:

d.1) (CEI Setor 6802), no valor de R$ 65.834,93 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos);

d.2) (CEI Setor 6801), no valor de R$ 4.613.260,50 (quatro milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

1.2. As inclusões e supressões totalizam um valor de R$ 198.002,15 (cento e noventa e oito mil, dois reais e quinze centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 4.813.781,23 (quatro milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

2.1. Em decorrência das alterações acima exposto, o Contrato com valor atual de R$ 59.787.209,04 (cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e nove reais e quatro centavos), reduzido em R$ 11.864,63 (onze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 55.171.429,96 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove reais, e noventa e seis centavos), representando a uma redução de 8,93183%, do valor inicial e um acumulado de 6,76032%.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1.  Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 165/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,              de                                              de 2017.

___________________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

____________________________________________________

C O N T R A T A D A

WILLIAM DE ALMEIDA

PROCURADOR

LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA