TERMO DE ADITAMENTO Nº 010/227/SIURB/10/2017.

CONTRATO Nº 227/SIURB/10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.323.972-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO “FÁBRICA DOS SONHOS – OFICINA – ESCOLA DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL”.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60.625.829/0001-01, com sede na Rua Paes Leme, 524 – 8º andar – Pinheiros – São Paulo, representado neste ato pelo Diretor Sr. Paulo Said Bittar, portador do RG nº 12.617.209-2 e do CPF nº 083.349.628-00; a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.603/1.604 e o despacho de fls. 1.605, do Processo nº 2010-0.323.972-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 227/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 13 (treze) meses, contados a partir de 14 de maio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 227/SIURB/10 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,       de                                  de 2017.

__________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

_____________________________________

PAULO SAID BITTAR

DIRETOR

CONSTRUTORA PASSARELLI  LTDA