TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/040/SIURB/13/2017.

CONTRATO Nº 040/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.211.462-6 (Proc. Orig. 2013-0.035.858-7).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO ÂMBITO DO PRA – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS, SUBDIVIDIDOS EM UM TOTAL DE 5 (CINCO) LOTES – LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.193.191/0001-43, sediada na Rua José de Oliveira, 15 – 2º e 3º Pavimentos – Casa Verde, no Município de São Paulo, representada neste ato por seu Diretor Comercial, Sr. Eduardo Naim Haddad, portador do RG nº 4.103.855 - SSP/SP e do CPF nº 759.987.508-53, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 5.486 e o despacho de fls. 5.487 do Processo nº 2013-0.211.462-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 040/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo de execução contratual por mais 03 (três) meses, contados a partir de 01 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 040/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                  de 2017.

________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

_____________________________________

ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA

EM CONSTRUÇÕES LTDA

EDUARDO NAIM HADDAD

Diretor Comercial