TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/042/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 042/SIURB/16.

PROCESSO SEI Nº 7910.2016/0000062-9.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA NAS RUAS: AMARO CAVALHEIRO E NOVA AMARO CAVALHEIRO, ENTRE AS RUAS: PAES LEME E BUTANTÃ E A RUA PASCOAL BIANCO – PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO: 	DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, sediada na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, 353 – Km 28 – sala 1, Laranjeiras, no Município de Caieiras, Estado de São Paulo, representada por seu Procurador, Sr. Fernando Rodrigo de Souza portador do RG nº 27.603.621-9 - SSP/SP e do CPF nº 341.193.098-51, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em doc. SEI 2971072 e o despacho em doc. SEI 2989572 do Processo SEI nº 7910.2016/0000062-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 042/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1. 	Suspensão do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 13/03/17 a 10/07/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 042SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,               de                                      de 2017.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

_____________________________________________

C O N T R A T A D A

FERNANDO RODRIGO DE SOUZA

PROCURADOR

SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA