TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/044/SIURB/13/2016.

CONTRATO Nº 044/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.217-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSORCIO CR ALMEIDA / CONSBEM.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 2 – CORREDOR LESTE – RADIAL 2.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CR ALMEIDA / CONSBEM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.596.490/0001-04, sediado na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387, 1º andar, parte A – Itaim Bibi, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS (líder 60%), inscrita no CNPJ sob o nº 33.059.908/0001-20, sediada na Avenida Vicente Machado, 1789 – Batel, no Município de Curitiba/PR e CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (componente 40%), inscrita no CNPJ sob o nº 61.776.399/0001-91, sediada na Rua Nicolau Pereira Campos Vergueiro, 133, Centro, Município de Sorocaba/SP, neste ato representado pelo Procurador, Senhor Fábio Henrique S. de Amarante, portador do RG nº 04.797.317-7 – RJ e do CPF n° 854.192.817-91, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 734 e o despacho de fls. 735, do Processo nº 2013-0.136.217-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 044/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – 	DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO  CONTRATO

  - Em decorrência do 3º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 729 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 25 de julho de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 044/SIURB/13 que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,         de                                         de 2016.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

E OBRAS - SIURB

_____________________________________________________

CONSÓRCIO CR ALMEIDA / CONSBEM

FÁBIO HENRIQUE S. DE AMARANTE

PROCURADOR