TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/047/SIURB/13/2017.

CONTRATO Nº 047/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.136.129-8.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO ARVEK / DP – BARROS.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 6 – CORREDOR M’BOI MIRIM.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO ARVEK / DP - BARROS, sediado na Rua Cardeal Arcoverde, 1749 – Pinheiros no Município de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 18.604.976/0001-39, constituído pelas empresas ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA., sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1.749 – Bloco B, 5º andar, cj. 56, Pinheiros, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 47.218.979/0001-32 e  DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, sediada na Rua Quitanduba, 165 – Caxingui, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22,   neste ato representado pelo Sócio Diretor, Sr. Rubens Kaufman (ARVEK), portador do RG nº  2.579.238 e do CPF nº 024.288.228-53, e pelo Diretor, Sr. Pedro Eduardo de Barros (DP-BARROS), portador do RG nº 30.265.442-2 e do CPF nº 246.814.938-64, a seguir denominado “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 3.734 e o despacho de fls. 3.735, do Processo nº 2013-0.136.129-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 047/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – 	DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO  CONTRATO

  - Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 3.727 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, contados a partir de 10 de janeiro de 2017 com término em 09 de maio de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 047/SIURB/13, e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                      de 2017.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

CONSÓRCIO ARVEK/DP BARROS

__________________________		               _____________________________

RUBENS KAUFMAN			         PEDRO EDUARDO DE BARROS

SÓCIO - DIRETOR                                                       DIRETOR

ARVEK                                                                DP-BARROS