TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/051/SIURB/13/2017.

CONTRATO Nº 051/SIURB/13.

PROCESSO SEI N° 7910.2017/0000351-4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA – CONSTRAN.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO 10 - TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO – ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1)  	DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA  DE ORÇAMENTO;

2)  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

3)	INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS EXTRACONTRATUAIS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA / CONSTRAN – PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.295.698/0001-85, sediado na Avenida dos Bandeirantes, 50 – Vila Olimpia, São Paulo/SP, constituído pelas empresas CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S/A (Líder 70%), inscrita no CNPJ sob o nº 11.178.032/0001-06 neste ato representada pelos Srs. Marcos Tadeu de Freitas Dantas, portador do RG nº 9.074.313 e do CPF/MF sob o nº 003.380.728-02, e Januário Soares Dolores, portador do RG nº 8.473.113-8 e do CPF/MF sob o nº 009.201.358-97 e CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (Componente 30%)(em recuperação judicial), inscrita no CNPJ sob o nº 61.156.568/0001-90, neste ato representada pelos  Srs. José Roberto Maluf Moussalli, portador do RG nº 5.142.970-

SSP/SP e do CPF nº 666.557.228-53  e Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro,  portador do RG nº 3.539.539 – SSP/BA e do CPF nº 399.485.875-53, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico em doc. SEI nº 5302538 e o despacho do Senhor Secretário Adjunto em doc. SEI nº 5304896, do Processo SEI nº 7910.2017/0000351-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 051/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA  DE ORÇAMENTO.

  - Replanilhamento com adoção de nova planilha de orçamento, sem alteração do valor contratual, que permanece em R$ 456.360.434,19, conforme DOC. SEI nº 4962424.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

2.1.  Prorrogação do prazo contratual por mais 22 meses a contar de 15 de fevereiro de 2018, conforme cronograma físico-financeiro Doc. SEI nº 4962450.

CLÁUSULA TERCEIRA - INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS EXTRACONTRATUAIS

3.1. Inclusão de serviços e preços extracontratuais nos doc’s SEI nº 4924375 e 4924732.

CLÁUSULA QUARTA –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 051/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo,

São Paulo,                de                                de 2017.

________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA / CONSTRAN

___________________________                                    ___________________________

Marcos Tadeu de Freitas Dantas                                        Januário Soares Dolores

Diretor Executivo Comercial	                               Diretor Executivo de Operações

(CAMARGO CORRÊA)                                                     (CAMARGO CORRÊA)

_____________________________                           ______________________________

José Roberto Maluf Moussalli	                              Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro

Diretor Presidente						                           Diretor

(CONSTRAN)                                                                    (CONSTRAN)