TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/143/SIURB/14/2017.

CONTRATO Nº 143/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.149.472-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS, LOCALIZADO NA RUA EUZÉBIO COGHI X RUA CACOAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 47.383.971/0001-21, sediada na Rua Campos Sales, 226 – Sala 83, no Município de Barueri, neste ato representada por sua Diretora de Infraestrutura e Representante Legal, a Sra. Claudia Sofner, portadora do RG nº 15.635.254 e do CPF nº 085.453.098-30, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo considerando o parecer jurídico em fls. 7.240/7.241 e o despacho de fls. 7.242, do Processo nº 2013-0.149.472-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 143/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Prorrogação do prazo de execução por mais 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir de 05 de junho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1.   	Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses contados a partir de 16 de setembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 143/SIURB/14 e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,              de                                    de 2017.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

_____________________________________________

PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A

CLAUDIA SOFNER

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA