TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/084/SIURB/15/2016.

CONTRATO Nº 084/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.099.513-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

OBJETO: 	ESTUDOS DA BACIA DO CÓRREGO ITAIM E APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA ELIMINAÇÃO DOS ALAGAMENTOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS FUNCIONAL E EXECUTIVO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário Adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 55.069.736/0001-08, sediada na  Rua Loefgreen, 1057 - 14º andar - Conj. 1401 e 1402 - Vila Clementino, no Município de São Paulo, representada neste ato pela Sócia Diretora, Sra. Rosana Cândida de Oliveira, portadora do RG nº 12.746.139 e do CPF nº 021.802.568-84, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.166 e o despacho de fls. 1.167, do Processo nº 2015-0.099.513-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 084/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Prorrogação do prazo de execução do objeto do contrato por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23 de dezembro de 2016 com término em 23 de junho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 084/SIURB/15 e do respectivo Aditamento que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2016.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________

GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

ROSANA CÂNDIDA DE OLIVEIRA

SÓCIA DIRETORA