TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/087/SIURB/15/2017.

CONTRATO Nº 087/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.173.109-9.

CONTRATANTE:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:    CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS.

OBJETO: 	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DAS FACHADAS E REFORMA DO EDIFÍCIO DO ANTIGO OTHON PALACE HOTEL.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS, constituído pelas empresas VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA, (Líder 50%), sediado na Avenida Paulista, 2.073, 22º andar – Edifício Horsa II no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.373.329/0001-59, neste ato representada por seu Diretor Superintendente, Sr. José Eduardo da Costa Freitas, portador do RG nº 3.814.302-1 e do CPF nº 218.919.158-00 e SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA (Componente 50%), sediada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.132 – Cj. A411 – Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 49.723.802/0001-19, neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Cibele de Cassia Mesa Camargo, portadora do RG nº 9.694.669 – SSP/SP e do CPF nº 013.013.138-58, adiante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico de fls. 3.154/3.155 e o despacho do Senhor Secretário de fls. 3.156, do processo nº 2015-0.173.109-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 087/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 109 (cento e nove) dias, contados a partir de 16 de julho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 087/SIURB/15 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                                     de                de 2017.

______________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

CONSÓRCIO VILLANOVA / SCOPUS

_________________________________        _________________________________

JOSÉ EDUARDO DA COSTA FREITAS	CIBELE DE CASSIA MESA CAMARGO

DIRETOR SUPERINTENDENTE                       REPRESENTANTE LEGAL

VILLANOVA 	                                            SCOPUS