TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/003/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 003/SIURB/16.

PROCESSO N° 2014-0.202.136-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:  CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS FACHADAS DO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, SITUADO NA RUA VERGUEIRO, 1000 - SP/SÉ.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto Municipal Da Secretaria De Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.577.367/0001-96, sediada na Rua Nunes Garcia, 122 – Santana no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor Sr. Fabiano Guedes, portador do RG n° 18.984.779-7 e do CPF nº 112.785.348-14, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.295 e o despacho de fls. 1.296, do processo nº 2014-0.202.136-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 003/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 25 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 003/SIURB/16, que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                              de 2017.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO DA ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

_____________________________________________

CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

FABIANO GUEDES

DIRETOR