TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/007/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 007/SIURB/16.

PROCESSO N° 2016-0.088.913-8.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA:  DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP.

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO LARGO DA BATATA – FASE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO, Senhor Marcos Rodrigues Penido, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.885.475/0001-54, sediada na Rua João Chames, 131, Distrito Industrial, Cidade de Cedral – São Paulo, representada neste ato, por seu Procurador, Sr. Heber Santana Pontes, portador do RG nº 24.314.051-4-SSP/SP e do CPF nº 070.420.318-90, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 582 e o despacho de fls. 583, do processo nº 2016-0.088.913-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 007/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Em decorrência do 1º termo de suspensão contratual juntado sob fls. 573 do processo em epígrafe, formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizada por esta Pasta a suspensão do prazo de execução do objeto do contrato por 120 (cento em vinte) dias corridos, com término em 24 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 007/SIURB/16, que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                                              de 2017.

____________________________________________

P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

_________________________________________________________

DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA-EPP                                  HEBER SANTANA PONTES

PROCURADOR