TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/030/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 030/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.294.224-3.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO:  ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL, ESTUDO DE ALTERNATIVAS, SOLUÇÃO ADOTADA, PROJETO BÁSICO E PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS HIDRÁULICAS PRIORITÁRIAS DO CÓRREGO JACUPEVAL, PARALELO À RUA TANTAS PALAVRAS.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua Cardoso de Almeida, 167 – Conj. 71 - Perdizes, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 74.002.155/0001-01, neste ato representado pelo Sócio Diretor, Sr. Aluisio Pardo Canholi, portador do RG nº 6.002.560-8 e do CPF nº 001.179.078-47 , a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 809/810 e o despacho de fls. 811/812, do Processo nº 2013-0.294.224-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 030/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, com a inclusão da PEC 01:

“PEC 01 – Ensaio de Caracterização de Resíduos Sólidos conforme NBR 10.004....................................................................................................R$ 2.788,09/un.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

  - O contrato com valor atual de R$ 837.478,94 (oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), será acrescido em R$ 80.157,59 (oitenta mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor contratual para R$ 917.636,53 (novecentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), representando um acréscimo de 9,57% sobre o valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 4.007,87 (quatro mil, sete reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 030/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,          de                                    de 2017.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

______________________________________

C O N T R A T A D A

ALUISIO PARDO CANHOLI

SÓCIO DIRETOR

HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA