TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/046/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 046/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.361.225-5.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, NA RUA ESTADO DE ISRAEL X RUA DR. BACELAR.

OBJETO DO ADITAMENTO:    1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL;

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.192.609/0001-80, sediada na Rua Pedro de Toledo, nº 108 – Cj. 113 – Vila Mariana, no Município de São Paulo, neste ato representada por seu Sócio, Sr. Marco Antonio Sabino portador do RG nº 9.657.761-7 e do CPF nº 043.779.858-50, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.649 e o despacho de fls. 2.650, do Processo nº 2013-0.361.225-5, lavrar o presente Termo de Aditamento do 046/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 2.610 a 2.621, constantes e não constantes do Caderno Preços nº 053 de SMSO,  conforme descrição abaixo e aprovação de preços extracontratuais conforme fls. 2.618;

- Inclusão de Serviços extracontratuais, no valor de R$ 127.959,57 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos);

- Extensão Contratual, no valor de R$ 406.340,59 (quatrocentos e seis mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos);

- Redução Contratual, no valor de R$ 341.529,51 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos);

- Supressão Contratual, no valor de R$ 42.753,45 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

  - Em decorrência das alterações no item 1.1., as inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 534.300,16 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos reais e vinte e dois centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 384.282,96 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 150.017,20 (cento e cinquenta mil, dezessete reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

  - Em decorrência do exposto na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 2.518.338,64 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), será acrescido em R$ 150.017,20 (cento e cinquenta mil, dezessete reais e vinte centavos), passando o valor contratual para R$ 2.668.355,84 (dois milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), representando um acréscimo de 21.21% sobre o valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 76.10.14.422.3013.3412.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 7.500,86 (sete mil, quinhentos reais e oitenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 046/SIURB/16, que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                    de 2017.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

_________________________________________________

M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

MARCO ANTONIO SABINO

SÓCIO