CONTRATO Nº                /SMSO/17.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017-0.151.456-3.

MODALIDADE:  	CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -  REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE:  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	F M RODRIGUES & CIA LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E SERVIÇOS POR INTERVENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA, REMODELAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E OPERAÇÃO DO TELEATENDIMENTO AO MUNÍCIPE.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 95.627.220,42 (NOVENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO:        180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Marcos Rodrigues Penido, e de outro lado a empresa  FM RODRIGUES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.893.226/0001-95, sediado na Rua Hungria, 888 – 1º andar – Conjunto 11 – Jardim Europa - São Paulo/SP, representado pelo Sócio Gerente, Sr. Marcelo Souza de Camargo Rodrigues, portador do RG nº 17.442.234-9 – SSP/SP e do CPF nº 148.259.988-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo com o Despacho em fls. nº 510/511, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 02/12/2017, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no que dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nas disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 44.279/03 e 9.648/98, das demais normas aplicáveis à espécie e pelas seguintes cláusulas e condições específicas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. 	Constitui objeto deste Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E SERVIÇOS POR INTERVENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA, REMODELAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E OPERAÇÃO DO TELEATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, conforme Condições Técnicas de Execução - Anexo I e demais anexos do presente instrumento.

1.2. 	Passam a fazer parte do presente Instrumento, como se transcritos fossem, a proposta da Contratada, e, mediante termo aditivo, quaisquer alterações contratuais devidamente autorizadas.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. 		Os serviços de mão-de-obra e fornecimento de materiais serão executados no regime de empreitada por preços unitários.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS

3.1. 		O valor estimado do presente Contrato é de R$ 95.627.220,42 (noventa e cinco milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).

3.2. Os recursos para a execução do objeto onerarão a dotação nº 99.10.15.452.3022.4912.3.3.90.39.00.00, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO

# 4.1. 		O prazo para execução dos serviços, objeto do contrato, será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 1º de outubro de 2017, observado o limite legal.

4.1.1.  Fica prevista a possibilidade de rescisão do presente ajuste, a qualquer momento, a critério da Contratante, sem qualquer direito à reclamação por perdas e danos ou indenização pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA

DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES

5.1. 		O preço para execução dos serviços, objeto do presente Contrato, é o constante da proposta da Contratada e remunerará a execução dos serviços, compreendendo todos os custos com mão de obra, equipamentos, materiais, transporte, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais despesas necessárias à sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à Contratada além do preço proposto.

5.2. 		Os preços para execução dos serviços não serão reajustados durante a vigência contratual.

CLÁUSULA SEXTA

DAS MEDIÇÕES

6.1. 		A medição mensal dos serviços executados deverá ser apresentada impressa e em meio magnético em formato “Excel”, detalhada em planilhas padronizadas pela natureza de serviço e consolidada no “Quadro Resumo da Medição Mensal”, conforme modelos do Anexo VIII - Planilhas de Medição.

6.1.1. 	As planilhas para medição constantes do Anexo VIII poderão ser modificadas ou acrescentados novos modelos a critério do ILUME.

6.1.2. 	Os serviços serão quantificados mensalmente e consolidados na medição, de acordo com o definido nas especificações do ILUME, desde que tenham sido atendidas todas as condições técnicas previstas no presente instrumento, no Anexo I – Condições Técnicas de Execução e demais anexos.

6.2. 		Na medição dos Serviços de Rotina e Serviços por Intervenção aplicar-se-á Índice Deflator progressivo, conforme tabela a seguir, quando a fiscalização constatar Índices de Falha superiores aos limites definidos no Item 5.5 – Índice de Falha do Anexo I – Condições Técnicas de Execução:

| Mês da ocorrência | Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice deflator | (100-1)% | (100-2)% | (100-3)% | (100-4)% | (100-5)% | (100-6)% |

6.2.1. Esta penalidade será reconsiderada no mês subsequente quando:

a) 	Se persistirem os índices de falhas, será aplicado o novo deflator subsequente;

b) 	Mantendo-se 3 (três) meses consecutivos com todos os Índices de Falha dentro dos limites aceitáveis, o deflator retornará ao índice de 0%;

c) 	Mantendo até 2 (dois) meses consecutivos com todos os Índices de Falha dentro dos limites aceitáveis, retornará ao valor do deflator anterior.

6.3. 		O requerimento de medição deverá ser instruído com os seguintes documentos:

a) 		cópia do Contrato;

b) 		memória de cálculo;

c) 		demais documentos indicados no Anexo I – Condições Técnicas de Execução e demais anexos, sobre a medição de serviços.

6.3.1. A contratada deverá exibir, mensalmente, sempre quando solicitados pela Fiscalização do ILUME, a documentação pertinente à demonstração de manutenção de regularidade e cumprimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, a seguir discriminados:

- Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;

- Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal;

c) 	Caso a Contratada não esteja cadastrada como contribuinte neste Município deverá apresentar Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratado;

c1) 	No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com matriz ou domicílio fora do Município de São Paulo, a Contratada deverá apresentar prova de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que emitam nota fiscal autorizada por outro município, na forma do artigo 9º-A da Lei nº 13.701/2003 e Decreto Municipal nº 50.896/2009;

c2) 	Na hipótese de a sociedade de que trata este subitem não apresentar o cadastro mencionado, o valor do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05 e Decreto Municipal nº 50.896/09.

d) Certidão Negativa de Débito junto União e a Previdência Social;

e) Folha de pagamento dos empregados relativo ao mês da prestação do serviço;

f) Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;

g) Guias de recolhimento GFIP e GPS;

h) Recibo da conectividade social.

6.3.2. Nos termos do artigo 31 da lei nº 8212, de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711, de 20/11/98 e Instrução Normativa MF/RFB nº 971, de 13/11/09, a Contratante reterá 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, obrigando-se a recolher em nome da Contratada.

6.3.3. No processamento de cada medição deverá ser apresentada a Nota Fiscal de Serviços discriminando os valores referentes às parcelas dos serviços e materiais, sendo que a relação de materiais aplicados deverá ser incorporada ao corpo da nota ou em anexo, descontada a parcela correspondente ao ISS - Imposto Sobre Serviços, nos termos do Decreto 50.896, de 01 de outubro de 2009.

6.3.4. Independentemente da retenção do Imposto Sobre Serviços, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável, eximida, neste caso, a responsabilidade de prestador de serviços.

6.3.5. Será efetuado desconto do Imposto de Renda, nos termos da Legislação em vigor.

6.3.6. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

6.3.7. A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato.

6.3.8. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3.9. A Contratada é responsável pela correção dos dados apresentados, bem como por erros e omissões.

6.3.10. Por ocasião do pagamento final, a Contratada fica obrigada a fazer a prova da quitação dos tributos exigidos pela legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO PAGAMENTO

7.1. 		O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente em uma das agências do Banco do Brasil S/A indicada pela empresa contratada em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do adimplemento de cada parcela, certificada pela Unidade Requisitante, observadas as disposições do Decreto nº 51.197 publicado no DOC em 23 de janeiro de 2010.

7.2. 		Fica vedada a indicação de conta corrente de titular detentor de CNPJ diverso da Contratada, ainda que de matriz ou filial.

7.3. 		Não haverá atualização ou compensação financeira, até que normas editadas pelo Governo Federal venham a permiti-la.

7.4. 		Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação dos serviços.

CLÁSULA OITAVA

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. Compete à Contratada:

8.1.1. 	Executar os serviços contratados e atender o definido no presente instrumento, no Anexo I – Condições Técnicas de Execução e demais Anexos.

8.1.2. 	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações exigidas na contração.

8.1.3. 	De acordo com a Resolução do CONFEA, apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do Contrato.

8.1.4. 	Apresentar Cronograma Físico-Financeiro dos serviços, até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para análise e aprovação do ILUME.

8.1.5. 	Assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar de acordo com o presente instrumento, Anexo I – Condições Técnicas de Execução e demais Anexos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos ou decorrentes do não atendimento dos serviços previstos, inclusive quanto a terceiros.

8.1.6. 	Obedecer às exigências do CREA, bem como às prescrições das normas da ABNT e demais especificações e normas de execução dos serviços que o ILUME venha a exigir por razões de ordem técnica ou de conveniência à coletividade.

8.1.7. Responder por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados e uso indevido de patentes e/ou direitos autorais.

8.1.8. 	Participar de reuniões, convocadas pelo ILUME, mantendo a Fiscalização informada permanentemente sobre o andamento dos serviços e, ainda, apresentar, se for o caso, os relatórios parciais e o final dentro dos prazos estabelecidos.

8.1.9. 	Comunicar à Fiscalização, todas as circunstâncias ou ocorrência que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir a correta execução dos serviços.

8.1.10. Assumir, quanto aos materiais retirados da Rede de Iluminação Pública, a responsabilidade e o custeio pela respectiva guarda, transporte e destinação aos locais designados pelo ILUME, conforme termos do Anexo I – Condições Técnicas de Execução.

8.1.11. 	Zelar pelo patrimônio Municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes ou por terceiros.

8.1.12. Recompor, ao término dos serviços, as condições originais, obedecendo aos padrões estabelecidos pela PMSP, dos passeios, leitos carroçáveis e demais logradouros públicos danificados em função dos trabalhos executados pela Contratada.

8.1.13. 	Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados, assim como atender às determinações do Anexo III - Diretrizes Básicas de Segurança do Trabalho.

8.1.14. 	Manter em arquivo todas as fichas de serviços executados durante a vigência do contrato.

8.1.15. 	Com exclusividade, todas as gestões junto a terceiros, como órgãos públicos (polícias militar e civil), concessionárias e empresas privadas (trânsito, energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, circuitos, interferências, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

8.2. 		Compete à Contratante:

8.2.1. 	Fornecer à Contratada todos os elementos técnicos indispensáveis ao início e execução dos trabalhos.

8.2.2.	 Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada.

8.2.3. 	Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada.

8.2.4. 	Promover, com a presença da Contratada, as medições dos serviços executados e encaminhar a mesma para pagamento.

8.2.5. 	Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho.

8.2.6. 	Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações.

8.2.7. 	Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que o regem.

CLÁUSULA NONA

DAS PENALIDADES

9.1. 		A Contratada, além das sanções previstas no Capítulo IV, Seção II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, estará sujeita ainda às seguintes multas:

9.1.1. 	R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso por não atendimento nas condições estipuladas no item 4.1 – Prazos para a Execução dos Serviços de Rotina do Anexo I – Condições Técnicas de Execução.

9.1.2. 	R$ 900,00 (novecentos reais) por dia de atraso pelo não cumprimento dos prazos contratuais elencados nos itens 6.2 a 6.9 – Prazos para a Execução dos Serviços, do Anexo I – Condições Técnicas de Execução.

9.1.3.	R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de atraso injustificado no atendimento de solicitação do item 6.10 – Situações de Emergência do Anexo I – Condições Técnicas de Execução.

9.1.4. 	R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo ILUME para serviços de Ampliação.

9.1.5. 	R$ 700,00 (setecentos reais) por dia de atraso pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo ILUME para serviços de Remodelação.

9.1.6. 	R$ 900,00 (novecentos reais) por dia de atraso, pelo não cumprimento da obrigação contratual relativa à apresentação de relatórios exigidos no Anexo I – Condições Técnicas de Execução, demais anexos e aqueles que a PMSP julgar necessários.

9.1.7. 	R$ 500,00 (quinhentos reais) por erro de lançamento na ficha de Serviços e/ou no sistema informatizado.

9.1.8. 	R$ 1.000,00 (mil reais) por lançamento no sistema informatizado, nos termos do item 6.1 do Anexo I – Condições Técnicas de Execução, comunicando que a manutenção foi realizada antes da efetiva execução do serviço.

9.1.9. 	R$ 1.000,00 (mil reais) por erro na execução de serviços, constatado pela Fiscalização.

9.1.10. 	R$ 800,00 (oitocentos reais) por atraso injustificado, para correção de erros na execução parcial ou total de serviços, detectado e comunicado por escrito pela fiscalização.

9.1.11. 	R$ 3.000,00 (três mil reais) devido a irregularidades no acondicionamento e triagem de materiais retirados da rede.

9.1.12. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devido a irregularidades no acondicionamento e triagem de materiais nocivos retirados da rede.

9.1.13. R$ 500,00 (quinhentos reais) por item, quando constatada divergência entre o estoque físico de materiais e ficha de controle.

9.1.14. 	R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando o Almoxarifado da contratada, não atender às exigências definidas no item 7.2. e subitens do Anexo I – Condições Técnicas de Execução, bem como estocar materiais que não se destinam à Iluminação Pública de São Paulo ou pelo emprego de material não aprovado e não liberado através da Divisão de Materiais – ILUME 2 e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até a correção da inconformidade.

9.1.15. 	R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo que não atender aos requisitos do Anexo IV – Sinalização de Veículos e do Anexo I – Condições Técnicas de Execução e multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia até a correção da inconformidade.

9.1.16. 	R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo não atendimento das exigências de segurança necessárias à execução dos serviços e seus correlatos, conforme legislação do Ministério do Trabalho e Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e termos do Anexo III – Diretrizes Básicas de Segurança do Trabalho.

9.1.17.	Multa pela inexecução parcial do Contrato ou infração de natureza gravíssima:10% (dez por cento) sobre o valor contratual.

9.1.18. Multa pela inexecução total ou rescisão por infração de natureza gravíssima do Contrato:20% (vinte por cento) sobre o valor contratual.

9.2. 		As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, bem como poderão ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal 8.666/93.

9.3. 		A pena de multa por inexecução total ou parcial do contrato far-se-á sem prejuízo da rescisão contratual pela PMSP, bem como poderão ser cumuladas com as demais penalidades previstas pela Lei Federal 8.666/93.

9.4. 		O pagamento da multa, que constituirá ônus exclusivo da contratada, não a liberará das respectivas obrigações e penalidades estabelecidas no contrato.

9.5. 	A contratada estará sujeita às sanções penais previstas na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6. 	O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89, Decreto nº. 31.503/92, e alterações subsequentes.

9.7. 		As multas aplicadas à Contratada deverão ser pagas no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento, pela mesma, da notificação para pagamento, podendo, entretanto, se for o caso, ser descontada do pagamento que lhe for devido pela Administração, ou de eventual garantia prestada pela Contratada.

9.8. 		Sobre o valor das multas não pagas no prazo previsto neste item haverá a incidência de juros de mora, nos termos do disposto no artigo 406 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. 	Em garantia à fiel e regular execução do presente ajuste, a Contratada prestou caução no valor de R$ 4.781.361,02 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e dois centavos).

10.2. 	A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à contratada e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela contratada à Prefeitura do Município de São Paulo.

10.2.1. 	A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deve explicitar a cobertura integral do Contrato, inclusive quanto ao pagamento imediato à Prefeitura do Município de São Paulo em quaisquer das hipóteses previstas no item 10.1 deste instrumento.

10.2.2. 	Em caso de insuficiência, será a contratada notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o valor das multas, sob pena de rescisão do Contrato.

10.3. 	O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no item 10.2.1, deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, feita por escrito pela contratante, sob pena de incorrer a Contratada nas penalidades previstas neste Contrato.

10.3.1.	Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela Contratante.

10.4. 	A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela Contratada quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da Contratante, de modo a manter ininterruptamente garantido o Contrato celebrado, sob pena de incorrer a contratada nas penalidades previstas.

10.5. 	A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da Contratada, respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

10.6. 	Por ocasião do encerramento do Contrato, o que restar da garantia da execução do Contrato e seus reforços serão liberados ou restituídos após a liquidação das multas aplicadas, ou após a dedução de eventual valor de condenação da contratada, nos termos do item 10.2 deste Contrato.

10.7. 	Após o recebimento definitivo do objeto do Contrato, a Contratada para requerer o levantamento da caução deverá apresentar o seguinte documento, sob pena de incidência de multa:

10.7.1. Pesquisa fonética em nome da empresa Contratada, junto a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e, em havendo ações em curso contra a Contratada, e estando o Município de São Paulo no polo passivo da ação, a empresa deverá apresentar Certidão de Objeto e Pé atualizada das ações existentes;

10.7.1.1. Caso a Administração Pública Municipal figure no polo passivo de alguma ação trabalhista, esta se reserva o direito de reter a fiança até final decisão da Justiça Trabalhista, nos termos da Súmula nº 331 do TST, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para seu completo ressarcimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA FISCALIZAÇÃO

11.1. 	A Fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

11.2. 	A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a contratada das responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

12.1. 	Ao final do objeto contratual, a Contratada apresentará à Fiscalização um Relatório Final, abrangendo todos os serviços realizados e materiais fornecidos, cujas informações e forma de apresentação serão definidas pela Contratante, bem como repassará, toda a documentação relativa aos serviços prestados.

12.1.1. 	A Fiscalização terá 30 (trinta) dias úteis para manifestação da qualidade do Relatório apresentado pela Contratada.

12.2. 	Caberá à Fiscalização inspecionar os serviços concluídos, lavrando o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”. O recebimento independente de notificação da Contratada deverá ser feito, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do término de todo os serviços, com a lavratura do Termo que será anexado ao Processo.

12.3. 	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético–profissional, pela perfeita execução do Contrato.

12.4. 	O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser lavrado até 90 dias corridos, contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, sendo que nesse prazo a Contratada é obrigada a fazer às suas custas: os reparos e substituições julgadas necessárias pela Fiscalização.

12.5. 		A responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança dos serviços executados, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA RESCISÃO

13.1. 			Constituem motivos para rescisão de pleno direito deste Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal n.º 13.278/02.

13.2. 			Na hipótese de rescisão administrativa, a Contratada reconhece, neste ato, os direitos da Contratante, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1. 			O Contrato poderá ser alterado conforme o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, regendo-se os acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços pelas disposições seguintes:

a)      	Os valores unitários para os serviços, quando não fixados no Contrato ou não integrantes de Tabela de Custos da PMSP, compor-se-ão por acordo entre as partes;

b) 	Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por “termo de aditamento” lavrado no processo originário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. 	A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução do ajuste, acarretará, a critério da Prefeitura, a suspensão ou a rescisão da avença.

15.2. 	Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação, mediante a expedição de ordem de reinício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1  	Fica eleito o foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1.  	O presente contrato regula-se pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal n° 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/03, sendo que os casos omissos serão, também, resolvidos pela Legislação ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.

17.2. 	Constitui condição para a celebração deste contrato, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal nº 14.094/06), o qual deverá ser consultado por ocasião de sua assinatura.

17.3.	Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto nº 56.633 de 24 de novembro de 2015.

17.4.  	Fica eleito o Foro da Fazenda pública da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão decorrente do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

#### E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo, na presença das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

#### São Paulo,            de                                 de  2017.

#### ______________________________________________

P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO

SECRETÁRIO

SMSO

______________________________________________

C O N T R A T A D A

F M RODRIGUES

Marcelo Souza de Camargo Rodrigues

Sócio -  Gerente

Testemunhas:

______________________                                            ________________________