TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/017/SIURB/16/2016.

CARTA-CONTRATO Nº 017/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.166.542-6.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	FILIAL TOPOGRAFIA LTDA.

OBJETO: 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAMENTO / INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBÓREA PARA CONSTRUÇÃO DA UBS SEPETIBA, SITUADA NA RUA SEPETIBA, 660 – SP/LA.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa FILIAL TOPOGRAFIA LTDA, sediada na Rua Barra Funda, 118 – Barra Funda, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 97.363.055/0001-06, neste ato representada pelo Diretor, Sr. Mauro Catani, portador do RG nº 6.231.430-0 e do CPF nº 371.784.078-91, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 106 e o despacho de fls. 107, do Processo nº 2014-0.166.542-6, lavrar o presente Termo de Aditamento da Carta-Contrato nº 017/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Suspensão do prazo de execução do contrato por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a  partir de 02 de setembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas da Carta-Contrato nº 017/SIURB/16.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,    de                              de 2016.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

____________________________________________

C O N T RA T A D A

FILIAL TOPOGRAFIA LTDA

Diretor

Mauro Catani