TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/048/SIURB/16/2018.

CONTRATO Nº 048/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.292.516-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA – EPP.

OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA CONSTRUÇÃO DA UPA SANTO AMARO, SITUADA NA AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 805 - SP/SA.

OBJETO DO ADITAMENTO:             1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS;

2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 58.623.406/0001-00, sediada na Av. Prof. Alfonso Bovero, 1.057 – cj. 115 – Vila Pompéia no Município de São Paulo, representada neste ato por sua Sócia Administradora, Sra. Sandra Yara Chechter, portadora do RG nº 10.325.391 e do CPF nº 066.152.068-46, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 966/967 e o despacho de fls. 968 do Processo nº 2014-0.292.516-2, lavrar o presente Termo de aditamento ao Contrato nº 048/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS

  - De acordo com o Despacho do Secretário Adjunto em fls. 968, fica autorizada a retomada do ajuste em tela, que encontram-se paralisadas desde 09 de março de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

2.1    Prorrogação do prazo contratual, por mais 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua publicação em 11 de maio de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do Contrato nº 048/SIURB/16     e do respectivo Aditamento que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2018.

_____________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SIURB

___________________________________________

SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA - EPP

SANDRA YARA CHECHTER

SÓCIA ADMINISTRADORA