ANEXO VI

INVESTIMENTOS E RESPONSABILIDADES

DO CONCESSIONÁRIO

ANEXO VI INVESTIMENTOS E RESPONSABILIDADES DOS CONCESSIONÁRIOS

Os investimentos dos concessionários na alocação e adequação de frota de veículos, em instalações de suporte à integração e transferência de passageiros e em equipamentos de comunicação e controle, bem como suas responsabilidades no que diz respeito à operação desses componentes do Sistema, deverão atender a critérios estratégicos, tendo em vista as etapas previstas de implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo, guardando coerência e observando os horizontes definidos no Plano .Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei n( 13 430 de 13 de setembro de 2002, no que diz respeito aos elementos da Rede Estrutural de Transporte Coletivo.

6.1. Investimento em frota de veículos

O cronograma de distribuição de despesas com aquisição de frota para operação das

linhas de cada concessão deve ser elaborado levando em conta determinadas etapas de evolução do sistema.

6.1.1. Disponibilidade de frota para o início da operação

O início da operação deverá ocorrer, conforme o  novo modelo operacional, com a substituição total das linhas atuais pelo novo conjunto estabelecido nos estudos do Sistema Integrado de Transporte Coletivo. Cada concessionário deverá apresentar ao poder concedente a programação das linhas de sua concessão dentro dos prazos definidos no corpo do Edital, segundo os critérios e informações contidos nos anexos 3.3. Descrição dos serviços de referência e 3.5. Critérios para a criação e alteração de linhas .

A idade média da frota  e a idade máxima dos veículos operando no subsistema estrutural de cada um dos concessionários, no momento inicial da prestação do serviço, deverá observar o que está estabelecido no corpo do edital.

Todos os veículos da frota deverão estar equipados com os dispositivos necessários para o pleno funcionamento dos sistemas de cobrança, controle e comunicação, conforme especificados no Anexo 5.1. Padrões Técnicos de Veículos.

Os atuais corredores Vila Nova Cachoeirinha e Itapecerica terão suas plataformas rebaixadas para adequação à operação com veículos de entrada baixa. Entretanto, para início da operação e enquanto permanecerem as plataformas elevadas, os concessionários responsáveis pelas linhas que utilizam esses corredores deverão dispor de veículos adequados a essa forma de operação.

A frota inicial para operação de cada linha estrutural do Corredor Itapecerica, definida no quadro 6.1, poderá ser recalculada e operada com outro tipo de veículo de portas à esquerda elevadas, de menor ou maior capacidade, considerando proporções definidas a partir da tabela 3.3.1 “Capacidades segundo o tipo de veículo”, do anexo3.3.

A frota indicada para início de operação do corredor Vila Nova Cachoeirinha inclui apenas os veículos das linhas estruturais que percorrem toda a extensão do corredor ou grande parte do mesmo. As linhas estruturais que percorrem trechos menores do corredor, poderão no início da operação utilizar veículos comuns, podendo operar à direita.

Assim, de um total de 491 veículos (345 padrons e 46 articulados) que é a soma das frotas de todas as linhas estruturais definidas para o corredor na rede integrada, conforme indicado nos quadros 6.2 e 6.3, são necessários para iniciar o serviço 185 veículos. Esta frota deverá incluir os veículos da frota pública: 14 articulados e 17 padrons na área de concessão 1 e 14 articulados e 84 padrons na área 2, conforme apresentado no item 6.4 deste mesmo anexo.

A frota inicial para operação de cada linha estrutural do Corredor Vila Nova Cachoeirinha, definida no quadro 6.2, poderá ser recalculada e operada com outro tipo de veículo de portas à esquerda elevadas, de menor ou maior capacidade, considerando proporções definidas a partir da tabela 3.3.1 “Capacidades segundo o tipo de veículo”, do anexo3.3.

Os concessionários com operação no Corredor Vila Nova Cachoeirinha poderão incluir mais veículos de porta esquerda elevada e piso alto e aumentar o número de linhas operando na faixa exclusiva à esquerda.

Quadro 6.1 – Corredor Itapecerica – Linhas com veículos de porta à esquerda e piso alto

| Código | Nome | Área de concessão | Pass/hp | Veiculo | Frota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E645 | Term. João Dias - Metrô Jabaquara | 6 | 511 | Padron | 9 |
| E648 | Term. Pedreira - Term. Taboão | 6 | 642 | Padron | 14 |
| E701 | Borba Gato - Term. Jardim Ângela | 7 | 143 | Padron | 6 |
| E705 | Term. Capelinha - DETRAN | 7 | 1216 | Padron | 24 |
| E706 | Term. Capelinha - Itaim Bibi | 7 | 877 | Padron | 15 |
| E707 | Term. Capelinha - Metrô Sta. Cruz | 7 | 877 | Padron | 17 |
| E708 | Term. Capelinha - Metrô Sta. Cruz | 7 | 1782 | Articulado | 21 |
| E709 | Term. Capelinha - Moema | 7 | 1139 | Padron | 19 |
| E710 | Term. Capelinha - Shop. Ibirapuera | 7 | 912 | Padron | 14 |
| E711 | Term. Capelinha - CPTM Morumbi | 7 | 702 | Padron | 8 |
| E712 | Term. Capelinha - Term. Bandeira | 7 | 1363 | Articulado | 20 |
| E713 | Term. Capelinha - Term. Bandeira | 7 | 2481 | Articulado | 33 |
| E714 | Term. Capelinha - Term. Brigadeiro | 7 | 614 | Padron | 14 |
| E715 | Term. Capelinha - Term. Pinheiros | 7 | 714 | Padron | 15 |
| E732 | Term. João Dias - Metrô Jabaquara | 7 | 511 | Padron | 9 |
| E733 | Term. João Dias - Term. Bandeira | 7 | 1199 | Padron | 24 |
| E738 | Valo Velho - Term. Santo Amaro | 7 | 3315 | Padron | 55 |
| E819 | Term. Capelinha - Term. Pinheiros | 8 | 714 | Padron | 15 |
| E837 | Term. Taboão - Borba Gato | 8 | 90 | Padron | 5 |
|  | TOTAL |  |  |  | 337 |

# Quadro 6.2 – Corredor Cachoeirinha – Linhas para operação inicial com veículos de porta à esquerda e piso alto

| Código | Nome | Área de concessão | Pass/hp | Veiculo | Frota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E120 | Term. Brasilândia - Term. Princesa Isabel | 1 | 1276 | Padron | 24 |
| E135 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. P. Isabel | 1 | 1328 | Articulado | 14 |
| E201 | Term. Casa Verde - Term Princesa Isabel | 2 | 853 | Padron | 9 |
| E204 | Jardim Peri Novo -Term. Lapa | 2 | 3424 | Padron | 55 |
| E221 | Term. Casa Verde - Term. P. Isabel | 2 | 1727 | Padron | 22 |
| E222 | Term. Casa Verde - Term. P. Isabel | 2 | 3039 | Padron | 47 |
| E232 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. P. Isabel | 2 | 1328 | Articulado | 14 |
|  | TOTAL |  |  |  | 185 |

# Quadro 6.3 – Corredor Cachoeirinha – Linhas com possibilidade de operação inicial com veículos de porta à direita

| Código | Nome | Área de concessão | Pass/hp | Veiculo | Frota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E115 | Term. Brasilândia - Metrô Barra Funda Sul | 1 | 1614 | Padron | 22 |
| E136 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. P. Isabel | 1 | 832 | Articulado | 9 |
| E137 | Term. V. N. Cachoeirinha - T. V. Olímpia | 1 | 842 | Padron | 18 |
| E138 | Term. V. N. Cachoeirinha - T. V. Olímpia | 1 | 1038 | Padron | 20 |
| E139 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. Sumaré | 1 | 1671 | Padron | 26 |
| E140 | Term. V. N. Cachoeirinha - Pinheiros | 1 | 1557 | Padron | 26 |
| E217 | Pedra Branca - Term. P. Isabel | 2 | 683 | Padron | 14 |
| E223 | Term. Casa Verde - Term. P. Isabel | 2 | 1271 | Padron | 15 |
| E233 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. P. Isabel | 2 | 832 | Articulado | 9 |
| E234 | Term. V. N. Cachoeirinha - T. V. Olímpia | 2 | 842 | Padron | 18 |
| E235 | Term. V. N. Cachoeirinha - T. V. Olímpia | 2 | 1038 | Padron | 20 |
| E236 | Term. V. N. Cachoeirinha - Term. Sumaré | 2 | 1671 | Padron | 26 |
| E238 | Term. V. N. Cachoeirinha - Pinheiros | 2 | 1557 | Padron | 26 |
| E239 | Term. V. N. Cachoerinha - Term. Lapa | 2 | 1135 | Padron | 13 |
| E305 | Term Penha - Term Lapa | 3 | 1886 | Padron | 44 |
|  | TOTAL |  |  |  | 306 |

6.1.2. Utilização da frota de trolebus

As áreas de concessão 3, 4 e 7 serão responsáveis pela operação das linhas de trolebus do sistema integrado. Para o início de operação, a contratante definirá dentre as linhas estruturais destas concessões, aquelas que deverão ser operadas por veículos trolebus. Os 397 trolebus da frota pública estão divididos pelas três áreas de concessão da seguinte forma:

| Área de Concessão | Quantidade de Trolebus |
| --- | --- |
| 3 | 95 |
| 4 | 192 |
| 7 | 110 |

6.1.3. Frota do subsistema local

As linhas do subsistema local que serão operadas pelos concessionários, utilizarão veículos de tipo básico, com motor traseiro, conforme especificado no Anexo 5.1 –Padrões Técnicos de Veículos.

6.1.4. Aquisição de frota para corredores em implantação

Os corredores Pirituba - São João, Guarapiranga e o VLP Parque D. Pedro II – Sacomã, em fase de implantação, têm conclusão prevista para 2003.

As concessionárias responsáveis pela operação das linhas estruturais destes corredores, deverão ter frota apropriada nas datas previstas para o início de operação destes corredores, conforme quadro 6.5.

Os veículos, obrigatoriamente, terão que ser novos e adequados às características físicas de cada corredor. Os veículos dos corredores Pirituba - São João e Guarapiranga deverão ter portas à esquerda e entrada baixa. O corredor VLP Parque D. Pedro – Sacomã será operado com veículos de tecnologia híbrida, portas à esquerda e piso baixo.

# Quadro 6.5

| Corredor | Implantação | Veículo | Área Estrutural | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 |  |
| Pirituba- | Jul-2003 | Padron | 50 |  |  |  |  |  |  | 4 | 54 |
| São João |  | Padron LE | 403 |  |  |  |  |  |  | 34 | 437 |
| Guarapiranga | Dez-2003 | Padron LE |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 131 |
|  |  | Articulado LE |  |  |  |  |  | 19 | 176 |  | 195 |
| VLP Sacomã | Dez-2003 | VLP |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| Total |  |  | 453 |  | 0 | 0 | 10 | 19 | 307 | 38 | 827 |

LE= Low Entry (Entrada Baixa)

6.1.5. Aquisição de frota para corredores planejados

Os corredores planejados deverão ser operados com veículos novos e tecnologia adequada às características físicas projetadas. Serão definidas as datas de conclusão das obras e início de operação de cada corredor, de forma que as concessionárias possam elaborar seu plano de aquisição de frota, preservando o.

equilíbrio financeiro decorrente dos investimentos em frota necessários, conforme estabelecido no corpo do edital.

Ao elenco de corredores planejados, incluem-se as reformas previstas para os corredores Itapecerica e Cachoeirinha, conforme já mencionado neste anexo.

6.1.6. Frota de veículos para o serviço ATENDE

O proponente deverá incluir em seus investimentos veículos compatíveis com o serviço ATENDE. Inicialmente a frota total desses veículos a ser considerada é 268, que será dividida proporcionalmente à frota total de veículos de cada área de concessão.

6.2. Implantação dos Centros de Controle Operacional de Terminais de Integração (COT) e dos Centros de Controle dos Corredores (COC)

A implantação dos Centros de Controle e de Operação (COT) dos Terminais de Integração existentes deverá ocorrer no primeiro semestre do novo contrato de operação do Sistema Integrado de Transporte Público.

Nos terminais em construção, bem como nos planejados, a implantação dos Centros de Controle Operacional de Terminais de Integração (COT) obedecerá ao cronograma de operação de terminais apresentado no quadro 6.7.

Os Centros de Controle dos Corredores (COC) serão implantados em terminais, um em cada Área de Concessão, conforme relacionados abaixo no quadro 6.6. Nos terminais existentes, a implantação deverá ocorrer no primeiro semestre do contrato de operação do novo Sistema, enquanto nos terminais planejados deverá acompanhar a implantação destes.

O detalhamento destes Centros de Controle (COT e COC) estão especificados no Anexo 5.3. Infra-Estrutura para Controle de Serviço.

Quadro 6.6.

| Área de Concessão | Terminal |
| --- | --- |
| 1 | Pirituba |
| 2 | Vila Maria |
| 3 | A. E. Carvalho |
| 4 | Vila Carrão |
| 5 | Sacomã - VLP |
| 6 | Grajaú |
| 7 | Capelinha |
| 8 | Rio Pequeno |

Além dos COT e COC será implantado um Centro de Controle Operacional centralizado dos corredores e um Posto de Monitoramento dos Consórcios (PMC), cujos investimentos serão repartidos pelos concessionários de forma proporcional à frota de cada Área de Concessão. A Implantação destes equipamentos deverá ocorrer nos primeiros 18 meses do contrato de operação do novo Sistema. Nesse mesmo período está prevista a introdução de melhorias na rede de semáforos do viário associado aos corredores de ônibus. O objetivo dessa intervenção é consolidar a preferência ao transporte coletivo, através da reprogramação dos ciclos semafóricos priorizando os ônibus.

Quadro 6.7 – Cronograma de operação de terminais

| Área de | Terminal | Categoria |  | 1º ano |  | 3º ano | 4º ano | 5º ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concessão |  |  | 1º tri | 2º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri |
| 1 | Lapa | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirituba | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
|  | Morro Doce | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Amaral Gurgel | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasilândia | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Perus | Planejado |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Casa Verde | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Princesa Isabel | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | V. N. Cachoeirinha | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Sumaré | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Vila Maria | Planejado |  |  |  |  |  |  |
| 3 | A. E. Carvalho | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Aricanduva | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | P. D. Pedro II | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Penha | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Itaim Paulista | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Itaquera | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | São Miguel | Planejado |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cidade Tiradentes | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Vila Carrão | Existente |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vila Prudente | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | P. D. Pedro II - VLP | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
|  | Sacomã - VLP | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
|  | Cohab Teotônio | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Parque São Lucas | Planejado |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Parelheiros | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Brigadeiro | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Detran | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Dona Paulina | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Grajaú | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Varginha | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Vila Olímpia | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Aeroporto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jardim Eliana | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Pedreira | Planejado |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bandeira | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Capelinha | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Santo Amaro | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Jardim Ângela | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
|  | Guarapiranga | Em Construção |  |  |  |  |  |  |
| 8 | João Dias | Existente |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinheiros | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Largo do C. Limpo | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Raposo Tavares | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Rio Pequeno | Planejado |  |  |  |  |  |  |
|  | Taboão | Planejado |  |  |  |  |  |  |

6.3. Implantação e operação de terminais de integração e estações de transferência

6.3.1. Investimentos em implantação

Além dos investimentos em frota e equipamentos de controle e sinalização, os titulares das oito áreas de concessão deverão ainda realizar investimentos na infra-estrutura física do sistema, que incluem:

- a adaptação dos terminais existentes, com o duplo objetivo de adequar suas instalações às futuras condições operacionais e de melhorar as condições de conforto e segurança para usuários e operadores do Sistema, e ,

- a implantação dos terminais provisórios, elementos essenciais para viabilizar a operação dos conjuntos de linhas integradas enquanto se realizam as obras, a cargo do Poder Público, de implantação dos terminais definitivos.

Tanto um como outro destes investimentos serão concluídos pelos diversos concessionários num prazo de 30 dias a contar da data de assinatura dos respectivos contratos de concessão, conforme indica o quadro 6.8, que indica os custos estimados para cada área de concessão. Estes custos deverão, portanto, ser considerados nas respectivas propostas financeiras dos licitantes.

##### Quadro 6.8 – Custos estimados por área de concessão

| Área de | Terminais municipais (SMT) | Total de |
| --- | --- | --- |
| Concessão | Existentes | Em Construção*** | Planejados | Investimentos (R$) |
| 1 |  | Lapa | Amaral Gurgel *** |  |
|  |  | Pirituba | Brasilândia * | 2.050.000 |
|  |  |  | Morro Doce ** |  |
|  |  |  | Perus * |  |
| 2 | Casa Verde |  | Sumaré ** |  |
|  | Princesa Isabel |  | Vila Maria * | 4.450.000 |
|  | V. N. Cachoeirinha |  |  |  |
| 3 | A. E. Carvalho |  | Itaim Paulista * |  |
|  | Aricanduva |  | Itaquera * | 5.450.000 |
|  | Parque D. Pedro II |  | São Miguel * |  |
|  | Penha |  |  |  |
| 4 | Cidade Tiradentes |  |  | 1.500.000 |
|  | Vila Carrão |  |  |  |
| 5 | Vila Prudente | VLP P.D.Pedro II | Cohab Teotônio Vilela * | 1.200.000 |
|  |  | VLP Sacomã | Parque São Lucas * |  |
| 6 |  |  | Aeroporto * |  |
|  |  |  | Brigadeiro ** |  |
|  |  |  | Detran ** |  |
|  |  |  | Dona Paulina * |  |
|  |  |  | Grajaú * | 9.850.000 |
|  |  |  | Jardim Eliana * |  |
|  |  |  | Parelheiros *** |  |
|  |  |  | Pedreira * |  |
|  |  |  | Varginha * |  |
|  |  |  | Vila Olímpia * |  |
| 7 | Capelinha | Guarapiranga |  |  |
|  | Bandeira | Jardim Ângela |  | 2.800.000 |
|  | Santo amaro |  |  |  |
| 8 | João Dias |  | Largo do Campo Limpo * |  |
|  |  |  | Pinheiros *** |  |
|  |  |  | Raposo Tavares * | 4.300.000 |
|  |  |  | Rio Pequeno * |  |
|  |  |  | Taboão * |  |

* Necessidade de Terminais Provisórios

** Terminais com possibilidade de implantação definitiva, apresentando-se, portanto, o custo do terminal definitivo

*** Terminais com possibilidade de implantação definitiva, utilizando recursos de outras fontes de finaciamento

OBS:

- Para os Terminais Existentes os investimentos foram calculados considerando adequações em plataformas e acessos, placas de informação e manutenção geral.

- Para os Terminais Provisórios os investimentos foram calculados considerando a execução de recapeamento/fresagem na via onde se localiza o Terminal Provisório, além de ladrilho hidráulico nos passeios, abrigos, bancos, lixeiras, placas de informação, bebedouros e containers

6.3.2. Despesas de operação

Os custos operacionais aqui referidos incluem aqueles relativos à manutenção, conservação, limpeza, segurança, e os respectivos procedimentos operacionais, sempre adaptados aos recursos tecnológicos disponíveis em cada um desses equipamentos – sistemas de controle e comunicação, principalmente.

Cabe ainda aos concessionários arcar com o custeio de operação dos terminais e das estações de transferência, cujas atividades estão descritas no Anexo que apresenta os – Pressupostos básicos para cálculo do custeio e da operação de terminais e estações de transferência.

O custo operacional dos terminais e estações de transferência definitivos deve ser considerado a partir dos respectivos cronogramas de implantação, constantes no quadro 6.7, acima, para os Terminais, e no quadro 6.9, para as Estações de Transferência.

Quadro 6.9 – Informações para a elaboração de estimativas de custos de operação de terminais e estações de transferência

| Área | Quantidade de Etações de Transferência | Total de |
| --- | --- | --- |
| de | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | Estações de |
| Concessão | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | 1º sem | 2º sem | Transferência |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 71 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 35 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 49 |
| TOTAL | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 345 |

O custo dos Terminais provisórios deve ser considerado a partir do início da operação dos mesmos, conforme estipulado no item 6.3.1.

6.4. Frota e garagens públicas

Neste item são apresentados os bens públicos a serem incorporados ao sistema em cada área de concessão. A obrigatoriedade de uso desses bens deve ser considerada pelos concessionários na composição de seus investimentos e custos operacionais.

6.4.1. Frota pública

Área 1

### Descrição da frota

| Quantidade | Tipo | Modelo | Ano | Chassi | Tecnologia | Valor do aluguel p/ veículo dia (R$) | Capacidade de transporte p/ veículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | diesel | Caio Vitoria | 1994 | MBB 0371 UPA | MEC. DIESEL | 12,38 | 81 |
| 14 | diesel | Alpha Articulado | 1996 | MBB CAIO | MEC. DIESEL | 63,37 | 146 |
| Total 31 |

Área 2

Descrição da frota

| Quantidade | Tipo | Modelo | Ano | Chassi | Tecnologia | Valor do aluguel p/ veículo dia (R$) | Capacidade de transporte p/ veículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | diesel | Caio Vitoria | 1994 | MBB 0371 UPA | MEC. DIESEL | 12,38 | 81 |
| 8 | diesel | Caio Vitoria | 1995 | Volvo B-58 | MEC. DIESEL | 26,38 | 81 |
| 03 | Diesel | Caio Vitoria | 1996 | Volvo B-58 | MEC. DIESEL | 28,24 | 81 |
| 61 | Diesel | Caio Alpha | 1996 | Volvo B-58 | MEC. DIESEL | 28,24 | 81 |
| 5 | Diesel | Caio Alpha | 1997 | Volvo B-58 | MEC. DIESEL | 28,24 | 81 |
| 14 | diesel | Alpha Articulado | 1996 | MBB CAIO | MEC. DIESEL | 63,37 | 146 |
| Total 98 |

Área 3

### Descrição da frota

| Quantidade | Tipo | Modelo | Ano | Chassi | Tecnologia | Valor do aluguel p/ veículo dia (R$) | Capacidade de transporte p/ veículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Trolebus | Marcopolo | 79 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 28 | Trolebus | Marcopolo | 80 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 16 | Trolebus | Marcopolo | 81 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 08 | Trolebus | Marcopolo | 82 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 04 | Trolebus | Marcopolo | 83 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 37 | Trolebus | Marcopolo | 98 | Volvo | Chopper | 68,07 | 81 |
| Total 95 |

Área 4

### Descrição da frota

| Quantidade | Tipo | Modelo | Ano | Chassi | Tecnologia | Valor do aluguel p/ veículo dia(R$) | Capacidade de transporte p/ veículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Trolebus | Marcopolo | 80 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 21 | Trolebus | Marcopolo | 81 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 74 | Trolebus | Marcopolo | 82 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 01 | Trolebus | Mafersa | 81 | Mafersa | Chopper | 68,07 | 81 |
| 37 | Trolebus | Marcopolo | 98 | Volvo | Chopper | 68,07 | 82 |
| Total 192 |

Área 7

##### Descrição da frota

| Quantidade | Tipo | Modelo | Ano | Chassi | Tecnologia | Valor do aluguel p/ veículo dia (R$) | Capacidade de transporte p/ veículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Trolebus | Marcopolo | 81 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 26 | Trolebus | Marcopolo | 80 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 17 | Trolebus | Marcopolo | 79 | Scania | Chopper | 68,07 | 81 |
| 37 | Trolebus | Neo bus | 98 | MBB | Chopper | 68,07 | 72 |
| 01 | Trolebus | Articulado | 85 | Scania | Chopper | 68,07 | 146 |
| 01 | Trolebus | Articulado | 85 | Volvo | Chopper | 68,07 | 146 |
| Total 110 |

6.4.2. Garagens públicas

Área 3

GARAGEM SÃO MIGUEL

Endereço : Av. Águia de Haia, 2970

Cidade A.E.Carvalho  – São Paulo

Área total :                        47.590  m2

Área Construída :             12.491  m2

Área Construída Adm. :       1500  m2

Área Construída Galpão :   6.300  m2

Quantidade de valetas :           33

Quantidade de lavador :          02

Valor do aluguel p/ dia: R$ 725,81

GARAGEM BRÁS

Endereço : Rua José de Alencar 25

Brás – São Paulo

Área total :                       19.520 m2

Área Construída :            10.293 m2

Área Construída Adm. :    1.850  m2

Área Construída Galpão : 9.450  m2

Quantidade de valetas :         10

Quantidade de lavador          01

Valor do aluguel p/ dia: R$ 341,94

Área 4

GARAGEM TATUAPÉ

Endereço : Rua Nestor de Barros , 269

Tatuapé – São Paulo

Área total :                       75.130 m2

Área Construída :            18.200 m2

Área Construída Adm. :    3.591  m2

Área Construída Galpão :16.405 m2

Quantidade de valetas :         07

Quantidade de lavador :         01

Valor do aluguel p/ dia: R$ 919,35

Área 6

GARAGEM JABAQUARA

Endereço : Av. Eng.º. George Corbisier 1100

Jabaquara – São Paulo

Área total :                        21.052     m2

Área Construída :               6.556     m2

Área Construída Adm. :         656     m2

Área Construída Galpão :   4.396     m2

Quantidade de valetas :         14

Quantidade de lavador :         01

Quantidade de veículos:         0

*Valor do aluguel p/ dia: R$ 380,65

*O concessionário poderá fazer de uso opcional da garagem

Área 7

GARAGEM SANTO AMARO

Endereço : Av. Guido Caloi 1200

Santo Amaro – São Paulo

Área total :                        78.885      m2

Área Construída :             18.000      m2

Área Construída Adm. :      2.240      m2

Área Construída Galpão : 15.360      m2

Quantidade de valetas :         10

Quantidade de lavador :         01

Valor do aluguel p/ dia: R$ 603,23

# Text boxes

# Tabela 1 – Distribuição inicial de linhas no Corredor Cachoeirinha

# Tabela 1 – Distribuição inicial de linhas no Corredor Cachoeirinha

# Tabela 1 – Distribuição inicial de linhas no Corredor Cachoeirinha